

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«Вишневый сад»**

## Название проекта и основная идея проекта

Благоустройство школьной территории необходимо для создания привлекательного внешнего вида территории школы, и для организации места для проведения образовательно-развивательных мероприятий с учащимися школы, жителями микрорайона, горожанами с ограниченными физическими возможностями.

## Информация о проектной команде

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Место учебы/ работы | Должность в проекте | Деятельность по проекту |
| 1 | Красикова Мария Андреевна | МБОУ «СОШ № 175» | Руководитель проекта | Руководитель проекта |
| 2 | Пикулева Софья Алексеевна | МБОУ «СОШ № 175» | Менеджер | Менеджер |
| 3 | Бычкова Алина Максимовна | МБОУ «СОШ № 175» | Инженер-архитектор | Инженер-архитектор |
| 4 | Хоминец Анастасия Мирославовна | МБОУ «СОШ № 175» | Инженер-архитектор | Инженер-архитектор |
| 5 | Козлова Анастасия Николаевна | МБОУ «СОШ № 175» | Контролер  | Контролер  |
| 6 | Киемов Артём Андреевич | МБОУ «СОШ № 175» | Администратор | Администратор |

## Актуальность проекта

Благоустройство школьной территории необходимо как для создания привлекательного внешнего вида территории школы, так и организация места для проведения образовательно-развивательных мероприятий с учащимися школы, жителями микрорайона, горожанами с ограниченными физическими возможностями.

Мы провели опрос на территории школы МБОУ «СОШ №175» среди жителей города, которые пересекают территорию школьного двора. Опрос проходил с 16.30-18.00 часов и показал. Прохожие, среди которых есть родители, «приводят детей в школу», «посещают разные мероприятия», «приходят в клуб «Преодоление», там занимаются горожане с ограниченными физическими возможностями, «сокращают расстояние». Родители приходят в школу на собрания, провожают детей и посещают школьные мероприятия. Только 15% жителей и еще меньший процент родителей посещают школьную территорию, чтобы: прогуляться, заняться спортом, просто пересекают территорию. 40% опрошенных взрослых воспринимают школьный двор как закрытую и изолированную территорию. 35% опрошенных - считают, что школьный двор должен быть открыт для досуга. Было опрошено 46 прохожих.

Мы провели опрос среди учащихся школы, учителей. По мнению учеников школы в «Вишневом саду» можно проводить уроки на природе, изо, мхк, музыки и не только. Горожане предлагали проводить: литературные встречи, совместное чтение книг, поэтические вечера и м.д. В теплые деньки можно просто посидеть, отдохнуть, походить босиком по травке, пообщаться, почитать книжку. Зимой задержаться в беседке, созерцать снег и слушать тишину.

## Цель и задачи проекта

1. Создание эстетически привлекательного места на территории школы для проведения тематических уроков и мероприятий, отдыха.

Задачи:

1. Привлечение общественного внимания к данной проблеме в связи с тем, что большинство людей не проинформированы о её существовании.

2. Провести социологический опрос среди обучающихся, работников школы, жителей микрорайона по выявлению предложений благоустройства школьного двора;

3. Формировать у учащихся чувство ответственности за школу, умение реализовать конкретные шаги по улучшению и благоустройству территории школы;

4. Привлечь педагогов, учащихся школы и родительской общественности, жителей микрорайона к вопросам улучшения эстетического оформления территории школы.

5. Сплотить школьников, родителей и учителей, жителей микрорайона при реализации проекта «Вишневый сад».

*.*

## Целевая группа

Учащиеся 1-11 класс (736 чел.), их родители, бабушки и дедушки, опекуны и приемные родители, выпускники школы и жители микрорайона, горожане клуба «Преодоление», коллектив школы (учителя 67 человек), технический персонал (16 человека), волонтёры из жителей города.

## Ожидаемые результаты проекта и их измерение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат  | Показатели измерения | Способы измерения  | Источник информации |
| охватить весь коллектив школы: учителей, технический персонал, учащихся всех классов, а также добровольцев из числа родителей и волонтёров.  | 2000 человек. | Подсчет присутствующих на мероприятиях (работы по благоустройству на территории сада, открытие, мероприятия по плану).Опрос жителей микрорайона, учеников школы, горожан.Фотоотчет с мероприятий  | Опрос, фотоотчет |
| Финансовая поддержка местных организаций, предприятий | Выполненные работы:Закупка (лавочки, беседка, фонари, видеокамера, урны), Монтаж (беседки, лавочек), Отсыпка территории по плану,Установка камней,Настройка оборудования (фонари, видеокамера).Наличие техники, рабочих для сбора и установки беседки, фонарей, видеокамеры | Накладные о закупке, наличие необходимого оборудования на территории сада, фотоотчет о выполнении работ | Фотоотчет с места выполнения работ |
| Реализованный проект будет радовать не только нас, но и жителей микрорайона, города. | Количество посетителей сада, мероприятий проводимых на территории школы, отдыхающих.Желание учеников, родителей, жителей изменять, заботиться, благоустраивать пространство где они живут | Картинка с видеокамер, опрос жителей микрорайона. Изменение микроклимата микрорайона. | Видеоотчет, опрос, статья в СМИ, видеоролик о мероприятиях |
| Выполнение работ по реализации проекта помогут сплотить всех участников, благодаря участию в общем деле, общим интересам, желаниям, привлечь внимание жителей города к проблемам благоустройства школьных территорий. |
| новый ландшафт не только школы, но и микрорайона, что повлияет и на образ города в целом, а также станет местом реализации инновационных процессов учебного заведения. | Желание учеников, родителей, жителей изменять, заботиться, благоустраивать пространство где они живут | Сэлфи жителей города, приезжих в соцсетях на фоне территории школы. Новые проекты по благоустройству территории школы, микрорайона, города.Акции.Творческие встречи, мастерские, работы.  | Соцсети, фотоотчеты, статья в СМИ,работы учащихся ДХШ посвященные новому месту, творческие работы детей детских садов по мотивам «Вишневого сада»,творческие работы учащихся школы, жителей города (стихи, песни, видеролики)  |
| воспитание любви к родной школе, земле, городу и даст новые возможности в формировании и реализации активной личности. |
| Преобразившийся школьный двор, повлияет на улучшение качества проводимых на свежем воздухе занятия и привлечёт новых гостей, желающих посетить наши мероприятия. |

## План реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  | Событие (мероприятие, действие) | Сроки и место проведения | Ответственный | Результат (качественный и количественный)  |
| Сентябрь 2018 | Обсуждение инициатив и предложений проекта на Управляющем Совете МБОУ «СОШ № 175». Создание инициативной группы. Создание эскиза «Вишневого сада».Провести социологический опрос среди обучающихся, работников школы, жителей микрорайона по выявлению предложений благоустройства школьного двора | МБОУ «СОШ № 175», территория школы | Красикова Мария Пикулева Софья Ученики и их родители  | Создана инициативная группа.Создан эскиз «Вишневого сада».Проведен опрос, результаты представлены в актуальности проекта |
| Октябрь – Декабрь 2018 | Заказ саженцев. Подготовка территории под саженцы вишен.Оформление проекта и направление на конкурс ЭХЗ. | МБОУ «СОШ № 175» | Красикова Мария Пикулева Софья Бычкова АлинаКозлова АнастасияХоминец АнастасияКиемов Артём | Заказаны и оплачены 30 саженцев в питомнике г.Красноярск.Подготовлена территория (убраны кустарники, выкопаны ямки под саженцы).Проект направлен на конкурс проектов ЭХЗ |
| Январь 2019 | Создание макета проекта | МБОУ «СОШ № 175» | Бычкова АлинаХоминец Анастасия | Создан макет «Вишневого сада» |
| Февраль 2019 | Обсуждение тем мероприятий на 2019-2020 год. Подготовка сценариев мероприятий. Участие в «Школе проектов, 6 сезон»  г. ЖелезногорскПредставление проекта на форуме «Гринград». | МБОУ «СОШ № 175» | Бычкова АлинаКозлова Анастасия | Бычкова АлинаКозлова Анастасия участники «Школы проектов, 6 сезон» г. Железногорск. Цель проекта – разработка плана мероприятий, подготовка сценария открытия «Вишневого сада».Оформлены стенды, подготовлены буклеты, подготовлена презентация для форума «Гринград» |
| Март | Представление проекта на краевом конкурсе МКМД.Участие в школе проектов на базе МЦ. | МБОУ «СОШ № 175» | Красикова Мария Пикулева Софья Бычкова АлинаКозлова АнастасияХоминец АнастасияКиемов Артём | Оформление проекта на МКМД. Защита на муниципальном этапе. Приглашение на краевой. |
| Апрель | Защита проекта в МЦ на конкурсе проектов «Территория 20-20» | МБОУ «СОШ № 175» | Красикова Мария Пикулева Софья Бычкова Алина |  |
| Май 2019 | Торжественное мероприятие по закладке вишнёвого сада. (Посадка деревьев по периметру участка).  | МБОУ «СОШ № 175» | Представители от каждого класса школы №175Команда проекта |  |
| Июнь-июль 2019  | Подготовка и отсыпка гравием и песком 2-ух круглых площадок по беседку и «Круг души» Засев газонной травы | МБОУ «СОШ № 175» | Родители учащихся Ученики 8В классаКоманда проекта  |  |
| Август-сентябрь 2019(при финансировании проекта) | Установка фонарей, скамеек и беседки на первой площадке диаметром 5 метров и камней-валунов (5шт) и лавочки на второй площадке диаметром 3 метраУстановка информационных стендов и камер видеонаблюдения.Подсадка деревьев при необходимости | МБОУ «СОШ № 175» | Ученики 8, 9 классы Родители учащихся Учащиеся школы |  |
| Сентябрь-Октябрь 2019 | Торжественное открытие «Вишнёвого Сада»  | МБОУ «СОШ № 175» | Учащиеся школыУчителя школыЖители микрорайона |  |

## Риски проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Пути преодоления риска |
| 1 | Не найдём денег на благоустройство проекта | делаем посадку деревьев, отсыпку песком, т.к. деньги на это собраны общественностью школы |
| 2 | Отсутствие профессиональной рабочей силы  | привлечение специалистов на основе добровольчества, обращение в МЦ за помощью |
| 3 | Деревья не смогут прижиться  | подсадка деревьев |
| 4 | Нехватка времени  | назначить ответственного из проектной группы за контролем времени выполнения проекта, работой команды |
| 5 | Распад команды  | обращение в совет старшеклассников, родителям, школьникам для формирования новой команды |
| 6 | Вандализм  | объявление на стендах о наличие круглосуточной видеосъемке, привлечение жителей микрорайона к вопросам бережливого отношения |
| 7 | Кража саженцев  | подсадка саженцев, объявление на стендах о наличие круглосуточной видеосъемке, привлечение жителей микрорайона к вопросам бережливого отношения |

## Смета проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование статьи | Всего (в руб.) | Запрашиваемая сумма, руб. | Софинансирование (вклад из других источников) , руб. |
| 1. | Приобретения: лавочки, фонари, скамьи, лавки, камера видеонаблюдения | 139136 | 139136 | - |
| 2. | Подготовка территории участка (копка ям, уборка мусора, выравнивание территории, отсыпка гравием и песком) | 50000 | - | 50000 собственные средства, ученики и родители, учителя школы |
| 3 | Приобретение вишневых деревьев, органических и неорганических удобрений | 33000 | - | 33000 собственные средства |
| 4 | Доставка, сборка, установка | 50000 | 30000 | 20000 ученики и родители школы |
|  | ИТОГО | 272136 | 169136 | 103000 |